**Проект продукта** – модуль авторизации пользователя информационной системы «ГИБДД».

Отчет о ходе тестирования системы от 28.11.2024

Отчетный период: 23-28 ноября 2024 г.

Прогресс по сравнению с планом тестирования: были проверены основные функции подсистемы авторизации пользователя. Цели плана тестирования достигнуты на 90%. Общая сводка по выполнению процесса тестирования представлена в таблице.

Таблица 1 - Показатели выполнения контрольных примеров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Количество | % |
| Общее количество фактически пройденных тестов | 30 | 100 |
| Количество успешно пройденных тестов | 27 | 90 |
| Количество неуспешно пройденных тестов | 3 | 10 |

Таблица 2 - Накопительные показатели выполнения контрольных примеров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Количество | % |
| Общее количество запланированных тестов | 151 | 100 |
| Общее количество успешно пройденных тестов на данный момент | 38 | 25,17 |
| Общее количество успешно пройденных тестов на данный момент | 34 | 89,47 |
| Общее количество неуспешно пройденных тестов на данный момент | 4 | 10,53 |
| Общее количество ожидающих тестов | 113 | 74,83 |